|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Nerea Rubio | Eva Perona | Jesús García | Moisés Jiménez | Ferrán Piles |
|  |  |  |  |  |  |
| 12/02 | Realización de Poster, Tríptico, y tarjetas de visita. | Realización de Poster, Tríptico, y tarjetas de visita. | Realización del diseño HTML y CSS | Realización de Poster, Tríptico. | Configuración de Github y ayudando al equipo. |
| 13/02 | Realización del Panel Administrador, y planteamiento de futuras cosas del proyecto. | Comunicación con la asociación | Terminó el diseño de HTML que estaba realizando y dando soporte al equipo. | Terminó el Tríptico y empezó el diseño de la personalización del perfil. | Solucionar conflictos de Github más soporte del equipo. |
| 14/02 | Terminó el diseño del panel administrador principal, y la gestión de noticias. Además de dar soporte al equipo. | Terminó el diseño de la gestión de usuarios. | Realizando el diseño de la gestión de galería, además dando soporte al equipo. | Terminó el diseño de personalización del perfil, configuración y favoritos + CSS, además estructura de la BBDD | Preparación de vistas y componentes de Angular además de solucionar conflictos con github. |
| 15/02 | Base de datos en Symfony, preparación de Controladores y plantilla Twig. | Comunicación con la asociación | Base de datos en Symfony, preparación de Controladores y plantilla Twig. | Creación de varias vistas de Angular (Sobre Nosotros, Noticias, Galería y sobre el Cáncer) | Creación de vistas, modificación de estilos y html. |
| 16/02 | Solucionar problemas de github y Symfony + base de datos | Solucionar problemas de github y Symfony + base de datos + CSS y HTML | Contenido de la Web + problemas de Github | Arreglar las vistas en Angular, la estructura de la Base de datos, implementar la vista del Panel a Angular | Solución de problemas de Github, estructurar Angular y Symfony, dirigir el equipo a un bien mental. |
| 19/02 | Configuración de Symfony, login y register + controlador de la tabla User | Configuración de Symfony, login y register + controlador de la tabla User | Ha realizado responsive algunas páginas y rediseñando el nav de los paneles. | Funcionalidades en Angular y modificaciones en HTML y CSS | Estructura de layouts de angular, resolución de errores, jerarquía de los layouts |
| 20/02 | Realización de controladores CRUD y API, comprobación de rutas. | Realización de controladores CRUD y API, comprobación de rutas. | Arreglar el header admin panel | Realización de la sección galería, más posicionamiento, personalización del botón login y añadir contenido en sobre nosotros. | Creación de componentes, comunicación entre componentes de Angular. |